Rozhodnutím RMČ ze dne 19.9.2016, usnesením č. USN RM 532/2016

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY

k  veřejné zakázce na stavební práce malého rozsahu:

„Relaxpark Třeboradické korzo, etapa č.1 Tryskovická"

# Identifikační údaje zadavatele

Městská část Praha-Čakovice

se sídlem Nám. 25. března 121, 196 00 Praha-Čakovice

IČ 00231291, DIČ CZ00231291

Kontaktní osoby: Florián Jan, investiční oddělení ÚMČ, tel. 283 061 438, mail:florian@cakovice.cz

# Předmět veřejné zakázky, prohlídka místa plnění

Předmětem plnění   této veřejné zakázky je zřízení „Relaxparku Třeboradické korzo, etapa č. 1 Tryskovická" na pozemcích parc. č. 236 a 487/17, k. ú. Třeboradice, při ulici Tryskovická. Zpracovatelem zadávací projektové dokumentace je Ing. Pavel Jugas, Na Kopci 3816, 750 01 Zlín, IČ 88841553.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 3.11.2016 v 10,00 hodin. Sraz zúčastněných je na místě uvažovaného plnění. V případě, že se některý z dodavatelů prohlídky místa plnění nezúčastní, nemůže z takového svého rozhodnutí dovozovat nárok na náhradní termín prohlídky místa plnění.

- Doba a místo plnění veřejné zakázky

Začátek plnění veřejné zakázky: po podpisu Smlouvy o dílo

Doba výstavby je předmětem nabídky uchazeče a bude předmětem hodnocení nabídek. Termín pro nejpozdější přípustné dokončení předmětu díla je pevně stanoven na 10.12.2016

Místo plnění: MČ Praha-Čakovice, stavba na pozemcích parc.č. 236 a 487/17, k.ú. Třeboradice.

# Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Uchazeč prokáže splnění kvalifikačních předpokladů předložením:

- výpisu z Obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo příslušného Živnostenského listu,

- čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje základní způsobilost podle § 75 zák. č. 134/2016 Sb., v platném znění

- kopie pojistné smlouvy uchazeče, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s limitem ve výši nejméně 2,5mil. Kč.

- seznamu významných stavebních prací provedených dodavatelem na práce za posledních 5 let s uvedením ceny, doby a místa provádění stavebních prací. Ke splnění kvalifikace požaduje zadavatel doložení alespoň 3 provedených stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky s investičními náklady stavby alespoň 350 tis. Kč bez DPH.

# Obchodní podmínky zadavatele

Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem je 60 měsíců na veškeré stavební práce a dodávky. Další obchodní podmínky zadavatele jsou uvedené v přiloženém návrhu smlouvy o dílo.  Přiložený návrh smlouvy o dílo je závazný pro všechny uchazeče. Uchazeč, do návrhu smlouvy, doplní pouze hodnotící kritéria - termín plnění, záruční dobu a cenu díla, kdy v čl. 6.1 bude uvedena maximální cena díla bez DPH včetně rozpočtové rezervy. V čl. 6.2 smlouvy bude cena díla rozdělena na cenu díla bez DPH a samostatně vyčíslenou 15% rozpočtovou rezervu. Součet cen uvedených v čl. 6.2 musí odpovídat maximální ceně díla bez DPH uvedené v čl. 6.1.

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

# Požadavky na zpracování nabídky

Způsob stanovení ceny

- Uchazeči stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní  dodávku v souladu se zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, a to v členění: celková nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), výše DPH a celková nabídková cena včetně DPH.

- Nabídková cena celkem bez DPH bude obsahovat veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění této veřejné zakázky včetně zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Cena by měla dále obsahovat zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění realizace a úhrady potřebných medií, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, návodů na obsluhu dodaných zařízení vč. proškolení obsluhy, poplatků za uložení odpadu, průběžného a závěrečného úklidu okolí stavby a případných úprav poškozené zeleně.

- Projektová dokumentace je nadřazena výkazu výměr. V případě, že uchazeč zjistí ve výkazu výměr a soupisu prací a dodávek chyby nebo chybějící položky, doplní tyto včetně ocenění do spodní části položkového rozpočtu včetně ocenění. Celková cena uchazeče pak bude obsahovat i tyto dodatečně doplněné položky tak, aby nabídková cena uchazeče byla kompletní a konečná.

- předpokládaná cena zakázky bez DPH je 600.000,-Kč.

Požadavky na formální zpracování nabídky

Dále popsané požadavky považuje zadavatel za nedílnou součást zadávacích podmínek, a proto jejich nesplnění ze strany uchazečů může zadavatel posoudit jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení:

- Všechny listy svazku musí být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1. Zadavatel požaduje níže uvedené řazení písemné (tištěné) verze nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace uchazeče:

a) krycí list nabídky (jeho vzor je součástí zadávacích dokumentů),

b) cenová nabídka uchazeče/rozpočet,

c) výpis z Obchodního rejstříku resp. Živnostenský list uchazeče,

d) kopie pojistné smlouvy uchazeče,

e) tištěnou forma, uchazečem vyplněného a podepsaného, návrhu smlouvy o dílo,

f) harmonogram prací,

g) seznam významných stavebních prací uchazeče,

h) věcné a formální připomínky uchazeče,

ch) prokázání základní způsobilosti dle § 75, zák. č. 134/2016 Sb.

- Uchazeč jako součást nabídky předloží CD – ROM, který musí obsahovat vyplněný návrh

smlouvy a oceněný výkaz výměr a soupis prací a dodávek. Nosič musí být označen

identifikačními údaji uchazeče a předmětu zakázky.

- Nabídka musí být zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, které musí zajišťovat znemožnění rozdělení listin bez poškození svázání a přelepu. Zabezpečení bude provedeno pevným, nerozebíratelným svázáním (nejlépe provázané šňůrkou a přelepením vzniklého uzlu a zbývajících volných konců šňůrky například samolepící etiketou a opatřené na takto vzniklém přelepu podpisem v případě fyzické osoby, a razítkem a podpisem statutárního orgánu v případě právnické osoby.

# Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 11.11.2016 ve 12,00 hod.

Nabídky lze doručit poštou na adresu Městská část Praha-Čakovice, Nám. 25. března 121, 196 00 Praha-Čakovice nebo osobně do podatelny úřadu na adrese Cukrovarská 52, Praha-Čakovice, v provozní době úřadu.

Nabídku vč. dokladů a informací k prokázání splnění kvalifikace jsou uchazeči povinni podat v řádně uzavřené obálce s označením:

Na obálce musí být uvedeno obchodní jméno uchazeče a sídlo uchazeče s poštovní adresou.

Uzavřením obálky či obalu se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí opatření obálky resp. obalu na uzavření podpisem a případně razítkem uchazeče, a to tak, aby obálku nebylo možné jakýmkoliv způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození výše uvedených ochranných prvků.

# Způsob hodnocení nabídek

Obálky s nabídkami budou otevírány komisí jmenovanou zadavatelem.

Nabídky budou hodnoceny komisí, jmenovanou zadavatelem, dle ekonomické výhodnosti nabídky v souladu s níže uvedenými hodnotícími kritérii:

-	výše nabídkové ceny	váha  80%

-	doba výstavby, tj. doba plnění předmětu veřejné zakázky	váha  20%

# Ostatní podmínky a požadavky zadavatele

- Zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek.

- Uchazeči sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení.

- Jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadání veřejné zakázky.

- Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodu zrušit.

- Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

- Zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit podmínky zadání.

# Přílohy Výzvy:

V případě rozporu mezi údaji v této Výzvě a jejími přílohami, má vždy přednost znění podmínek uvedených v této žádosti. V případě rozporu mezi jednotlivými přílohami platí pořadí, v němž jsou zde tyto přílohy uvedeny.

Příloha č. 1 – Dokumentace k plnění předmětu zakázky je přístupná na:

http://www.uschovna.cz/zasilka/LE6D74XC9IF342YP-RJC/

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo s uvedením obchodních podmínek zadavatele

Příloha č. 3 - Krycí list nabídky – vzor

Příloha č. 4 – Výkaz výměr

V Praze dne 26.10.2016

starosta Městské části Praha – Čakovice

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.

# Text boxes

„Nabídka – Neotvírat“

„Relaxpark Třeboradické korzo, etapa č.1 Tryskovická"