### Městská část Praha – Čakovice

## IČ 00231291, se sídlem nám. 25. března 121, PSČ 196 00, Praha 9 – Čakovice, zastoupena starostou Ing. Jiřím Vintiškou

dále jako „objednatel“ na straně jedné

a

…………………………., IČ ……………….., se sídlem ………………………….

dále jako „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají v souladu s usnesením Rady městské části Praha – Čakovice ze dne ………….. č. USN RM ……………. níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo

dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.

# Úvodní ustanovení

- Objednatel je osobou, které byla svěřena správa nemovitostí ve vlastnictví Hl. m. Prahy, a to pozemků parc. č. 486/1, 504, 485, 510/3, 510/1, 510/2, vše k. ú. Třeboradice, obec Praha, když záměrem objednatele je „ozelenění doprovodného pásu komunikace ul. Schoellerova“ v Třeboradicích v úseku od pozemku parc. č. 486/1 po pozemek parc. č. 510/2 dle projektu vypracovaného 02/2019 Ing. Veronikou Hořákovou (Příloha č. 1) tak, jak je dále uvedeno v této smlouvě.

- Zhotovitel je fyzickou/právnickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku/zapsanou v obchodním rejstříku a výslovně uvádí, že je oprávněn činnosti uvedené v této smlouvě řádně provést.

II.

Předmět dohody

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel pro objednatele na území podél komunikace v pásu pozemků parc. č. 486/1, 504, 485, 510/3, 510/1, 510/2, vše k. ú. Třeboradice, obec Praha provede „ozelenění doprovodného pásu komunikace ul. Schoellerova“, dle výše uvedeného projektu, a to vše dle cenové nabídky ze dne ……………. (Příloha č. 2 této smlouvy).

III.

Termín

- Zhotovitel je povinen veškeré činnosti uvedené v této smlouvě provést nejpozději do 2 měsíců ode dne podpisu této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje zabezpečit údržbu provedeného díla po jeho dokončení, a to do dne 1.10.2021, a to údržbu spočívající zejména v sekání travnatých ploch, údržbě dřevin a údržbě trvalek a travin a cibulovin tak, jak je uvedeno v příloze č. 3 této smlouvy.

IV.

Cena

- Smluvní strany se dohodly, že za veškeré činnosti uvedené v této smlouvě náleží zhotoviteli odměna ve výši ……,-Kč + ……,-Kč (21% DPH), tj. celkem ……,-Kč, když tato částka se skládá z odměny za provedení díla dle předmětného projektu ve výši ……,-Kč + ……,-Kč (21% DPH), tj. celkem ……,-Kč,  a dále z údržby díla dle čl. III. odst. 2 této smlouvy po stanovenou dobu ve výši ……,-Kč + ……,-Kč (21% DPH), tj. celkem ……,-Kč za celé období.

- Ve výše uvedené částce jsou zahrnuty i veškeré přímé a nepřímé náklady a výdaje zhotovitele a všech případných dodavatelů a subdodavatelů zhotovitele.

- Zhotovitel je oprávněn předmětnou výše uvedenou částku za provedení díla dle předmětného projektu vyúčtovat až po řádném dokončení veškerých činností uvedených v této smlouvě a předání řádně dokončeného díla bez vad písemným zápisem o předání objednateli a výše uvedenou částku za údržbu tak, že polovinu předmětné částky za údržbu je oprávněn vyúčtovat po 1.10.2020 a druhou polovinu po 1.10.2021 za podmínky, že bude údržba po celou dobu řádně v souladu s touto smlouvou vykonávána.

- Objednatel nebude zhotoviteli platit zálohy.

- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů. Faktura bude objednatelem uhrazena převodním příkazem do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

- Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu objednateli, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

- Zhotovitel není ke dni podpisu smlouvy nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). V případě, že se v průběhu poskytování zdanitelného plnění dle této smlouvy stane zhotovitel nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH, je oprávněn objednatel uhradit zhotoviteli fakturovanou částku za plnění předmětu smlouvy sníženou o daň z přidané hodnoty. V takovém případě objednatel uhradí daň z přidané hodnoty z poskytnutého zdanitelného plnění správci daně zhotovitele, a to dle § 109a zákona o DPH – objednatel v tomto případě není vůči zhotoviteli v prodlení s úhradou daně z přidané hodnoty.

V.

Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen počínat si při plnění předmětu této smlouvy s veškerou péčí a neohrozit svojí činností sousední nemovitosti, je povinen zabezpečit okamžitý úklid veškerých sousedních nemovitostí včetně komunikací, na kterých bude svoji činnost vykonávat nebo k provádění předmětných prací a odvozu materiálu používat, a to pod sankcí smluvní pokuty ve výši 2.000,-Kč za každý započatý den porušení povinností.

- Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody, a to i škody převyšující výši smluvní pokuty.

- Zhotovitel je povinen sám na svoje náklady zabezpečit, aby prováděním činností dle této smlouvy nemohlo dojít k ohrožení či poškození jakýchkoliv sítí vedených v předmětných pozemcích a odpovídá za veškerou škodu, kterou by na těchto sítích způsobil.

VI.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, když každá smluvní strana obdrží 1 podepsané vyhotovení. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich svobodné a pravé vůli, že ji neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že si smlouvu po jejím sepsání řádně přečetly a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

- Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, je s ohledem na výši hodnoty předmětu plnění dle této smlouvy povinná registrace této smlouvy a smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění dle tohoto zákona.

V Praze dne __________________ 			V Praze dne __________________

_____________________________			_____________________________

Městská část Praha – Čakovice 			……………

objednatel						zhotovitel

Příloha č. 1 – projekt Ing. Veroniky Hořákové z 02/2019

Příloha č. 2 – cenová nabídka ze dne ……………

Příloha č. 3 – rozsah udržovacích prací